РАСЧЕТ

индикаторов Программы и их значений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора  (показателя) | Ед. изм | 2016  год  (факт) | 2017  год  (факт) | Значение по годам | | | | | | | |
| Годы реализации Программы | | | | | | | |
| 2018  год  (факт) | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднее значение индекса качества городской среды по городу Барнаулу[[1]](#endnote-1) | % | - | - | - | N1+2% | N1+5% | N1+9% | N1+14% | N1+19% | N1+24% | - |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Барнауле[[2]](#endnote-2) | % | - | - | **6** | **9** | **12** | **15** | **20** | **25** | **30** | - |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе, из них с начала текущего года[[3]](#endnote-3) | шт. | **1511**  *1148 – с 2011 года в рамках благоустройства дворовых территорий КДБТ;*  *363 – в период*  *2013 -2016 гг* | **1617**  *1511+*  *106*  *дворовых территорий в 2017 году* | **1682**  *1617*  *+*  *65*  *в 2018 году* | **1765**  *1682 + 83 в 2019 году* | **1846**  *1765+ 81*  *в 2020 году* | **1912**  *1846 + 66*  *в 2021 году* | **1977**  *1912 +*  *65*  *в 2022 году* | **2040**  *1977+*  *63*  *в 2023*  *году* | **2078**  *2040+*  *38*  *в 2024*  *году* | **2078**  *2078+*  *0*  *в 2025*  *году* |
|  |  |  | **-** | **106** | **65** | **83** | **81** | **66** | **65** | **63** | **38** | **-** |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий города, которые признаны нуждающимися в благоустройстве[[4]](#endnote-4) | % | **75,0**  *доля от 2016*  *дворовых*  *территорий*  *=1511/*  *2016*  *\*100* | **80,2**  *1617/*  *2016*  *\*100* | **83,4**  *1682/*  *2016*  *\*100* | **87,6**  *1765/*  *2016*  *\*100* | **91,6**  *1846/*  *2016*  *\*100* | **94,8**  *1912/*  *2016*  *\*100* | **98,0**  *1977/*  *2016*  *\*100* | **-** | **-** | **-** |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе территории, работы на которых выполняются поэтапно[[5]](#endnote-5) | шт. | - | **3** | **9**  *3+6 в 2018 году* | **12**  *9+3 в 2019 году* | **17**  *12+5 в 2020 году* | **20**  *17+3 в 2021 году* | **23**  *20+3 в 2022 году* | **26**  *23+3 в 2023 году* | **29**  *26+3 в 2024 годы* | **66**  *29+37 в 2025 году* |
| - | - | **0** | **0** | **0** | **1**  (Изумрудный II этап) | **2**  (Изумрудный II этап,  Изумрудный III этап) | **~~4~~**  (Изумрудный II этап,  Изумрудный III этап,  Изумрудный IV этап, Юбилейный II этап) | **6**  (Изумрудный II этап,  Изумрудный III этап,  Изумрудный IV этап, Изумрудный V этап, Юбилейный II этап, Юбилейный III этап) | **6**  (Изумрудный II этап,  Изумрудный III этап,  Изумрудный IV этап, Изумрудный V этап, Юбилейный II этап, Юбилейный III этап) |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий города, в том числе площадь территорий, работы на которых выполняются поэтапно[[6]](#endnote-6) | тыс.  кв. м | - | **156,6** | **281,7**  *156,6+*  *125,1 в 2018 году* | **356,7**  *284,7+*  *75,0 в 2019 году* | **650,2**  *356,7+*  *293,5 в 2020 году* | **1006,6**  *650,2+*  *356,4 в 2021 году* | **1704,9**  *1006,6+*  *698,3 в 2022 году* | **2483,1**  *1704,9+778,2 в* *2023 году* | **3411,17**  *2483,1+*  *928,07 в 2024 году* | **4065,24**  *3411,17+*  *654,07 в 2025 году* |
| - | **0** | **0** | **0** | **0** | **186,0** | **372,0**  *186,0+*  *186,0 в 2022 году* | **1065,6**  *+*  *693,6 в 2023 году* | **1759,2**  *+693,6 в году* | **1759,2** |
| 7 | Доля благоустроенных общественных территорий города от общего числа общественных территорий города, которые признаны нуждающимися в благоустройстве[[7]](#endnote-7) | % | - | **3,8**  *3/79, где 3 - благоустроено в 2017 году, 79 - 100%* | **11,4**  *(3+6)/79* | **15,2**  *(9+3)/79* | **21,5**  *(12+5)/79* | **24,0**  *(17+3-1)/79* | **26,6**  *(20+3-2)/79* | **27,5**  *(23+3-4)/80* | **28,75**  *(26+3-6)/80* | **75,0**  *(66-6)/80* |
| 8 | Площадь территорий города, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | тыс.  кв.м. | - | - | **3,0**  *земел учас*  *ток с объек.*  *благоустройства*  *3023,0 кв.м.* | **3,0**  *показатель 2018 года* | **3,0**  *показатель 2018 года* | **3,0**  *показатель 2018 года* | **3,0**  *показатель 2018 года* | **3,0**  *показатель 2018 года* | **3,0**  *показатель 2018 года* | **3,0**  *показатель 2018 года* |

1. Среднее значение индекса качества городской среды по городу Барнаулу рассчитывается как сумма базового значения показателя и ежегодного прироста индекса качества городской среды по городу Барнаулу. Базовое значение показателя (N1) «Среднее значение индекса качества городской среды по городу Барнаулу» определено Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (составляет 179%). Принят в соответствии с Паспортом регионального проекта Алтайского края «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 №2, с соглашением, заключенным с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. [↑](#endnote-ref-1)
2. Принят в соответствии с Паспортом регионального проекта Алтайского края «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 №2. Рассчитывается исходя из количества численности населения в возрасте от 14 лет и старше к численности населения принявшему участие в интернет-голосовании по отбору общественных территорий подлежащих благоустройству [↑](#endnote-ref-2)
3. Плановое значение показателя «Количество благоустроенных дворовых территорий» подлежит корректировке исходя из предложений (заявок), поступающих от заинтересованных лиц в Общественную комиссию по реализации Программы, объема финансовых средств федерального, краевого и городского бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период, и по количеству набранных баллов по критериям, установленным постановлением администрации города от 12.12.2017 №245 [↑](#endnote-ref-3)
4. Значения индикатора №4 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий города, которые признаны нуждающимися в благоустройстве» на 2023 – 2025 годы не рассчитываются, так как не являются целевым показателем исполнения соглашения, заключенного администрацией города с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 27.01.2023 №01701000-1-2023-016 [↑](#endnote-ref-4)
5. Плановое значение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» указано с нарастающим итогом и подлежит корректировке по результатам проведения ежегодного интернет-голосования по отбору общественных территорий, исходя из объемов финансовых средств федерального, краевого и городского бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период, и реализуется за счет средств национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и иных муниципальных программ. [↑](#endnote-ref-5)
6. Плановое значение показателя указано с нарастающим итогом «Площадь благоустроенных общественных территорий города, в том числе площадь территорий, работы на которых выполняются поэтапно» подлежит корректировке по результатам проведения ежегодного интернет-голосования по отбору общественных территорий, исходя из объемов финансовых средств федерального, краевого и городского бюджетов, предусмотренных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и иных муниципальных программ. [↑](#endnote-ref-6)
7. Расчет по индикатору №7 «Доля благоустроенных общественных территорий города от общего числа общественных территорий города, которые признаны нуждающимися в благоустройстве»: произведен опрос по 104 общественным территориям, с учетом мнения граждан определено, что на   
   55 территориях в 2018-2024 годах необходимо проводить работы по благоустройству. Кроме этого, по данным районных администраций в перспективе в указанный период потребуется благоустройство еще 21 объекта (планируется снести объекты недвижимости, произойдет межевание территории и др., в результате чего образуются общественные территории, которые потребуют благоустройства). Таким образом, за 100% принято 79 общественных территорий города: 55 включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Барнаула», 21 по предложениям администраций районов, 1 – по предложению жителей включена зеленая зона, расположенная по ул.Шумакова, 9, кроме этого, 3 территории, благоустроены в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». [↑](#endnote-ref-7)