4

Приложение 3


к постановлению
администрации города

от ______________ №_____ 

Приложение 2
к муниципальной программе «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015-2022 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы
	№

п/п
	Цель, задача, мероприятие
	Срок реали-зации
	Ответствен-

ный испол-нитель, со-исполнители, участники Программы 
	Сумма расходов 

по годам реализации, тыс. рублей
	Источники финансирования

	
	
	
	
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022 год
	Всего:
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Муниципальная программа «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 
в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015-2022 годы»

	1.
	Цель - снижение удельного объема используемых ЭР в муниципальном бюджетном секторе города при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления
	2015-2022 

годы
	органы 

местного 

самуправления,

МУБС
	22455,8
	16663,6
	26934,1
	19072,6
	21078,8
	28630,0
	33000,0
	34300,0
	202134,9
	Всего, в том числе:

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	краевой бюджет

	
	
	
	
	22455,8
	16663,6
	26934,1
	19072,6
	21078,8
	28630,0
	33000,0
	34300,0
	202134,9
	городской бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	внебюджетные источники

	2.
	Задача 1. Сокращение объемов потребления ЭР в зданиях (помещениях), занимаемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы, путем внедрения энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования
	2015-2022
годы
	органы местного самоуправления,

МУБС
	10253,4
	9558,2
	9070,7
	4689,3
	5939,0
	6030,0
	8220,0
	2300
	56060,6
	Всего, в том числе:

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	краевой бюджет

	
	
	
	
	10253,4
	9558,2
	9070,7
	4689,3
	5939,0
	6030,0
	8220,0
	2300
	56060,6
	городской бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	внебюджетные источники

	2.1.
	Мероприятие 1. Модернизация систем освещения зданий МУБС и органов местного самоуправления на основе экономичных (в том числе светодиодных) осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения, установка датчиков движения
	2015-2022 годы
	органы местного самоуправления,

МУБС
	3711,1
	1322,8
	391,5
	481,7
	2443,2
	130,0
	0
	2300,0
	10780,3
	Всего, в том числе:

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	краевой бюджет

	
	
	
	КО, МУБС
	3017,4
	1322,8
	128,2
	0
	1220,5
	0
	0
	0
	5688,9
	городской бюджет

	
	
	
	КК, МУБС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	АЛР
	693,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	693,7
	

	
	
	
	АЦР
	0
	0
	263,3
	0
	0
	0
	0
	0
	263,3
	

	
	
	
	КДХБТС, МУБС
	0
	0
	0
	455,9
	0
	0
	0
	0
	455,9
	

	
	
	
	АЖР
	0
	0
	0
	25,8
	0
	0
	0
	0
	25,8
	

	
	
	
	АОР
	0
	0
	0
	0
	454,1
	0
	0
	0
	454,1
	

	
	
	
	КФКС, МУБС
	0
	0
	0
	0
	768,6
	130,0
	0
	2300,0
	3198,6
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	внебюджетные источники

	2.2.
	Мероприятие 2.

Модернизация системы теплоснабжения зданий МУБС и органов местного самоуправления с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта
	2015-2022 годы
	органы местного самоуправления,

МУБС
	6536,7
	8235,4
	8609,6
	4207,6
	3495,8
	5900,0
	8220,0
	0
	45205,1
	Всего, в том числе:

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	краевой бюджет

	
	
	
	КО, МУБС
	5934,9
	7689,8
	8268,6
	2800,0
	1077,7
	1900,0
	8220,0
	0
	35891,0
	городской бюджет

	
	
	
	КК, МУБС
	601,8
	0
	341,0
	0
	0
	0
	0
	0
	942,8
	

	
	
	
	АЛР
	0
	545,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	545,6
	

	
	
	
	КДХБТС, МУБС
	0
	0
	0
	908,0
	2240,0
	4000,0
	0
	0
	7148,0
	


	
	
	
	КФКС, МУБС
	0
	0
	0
	499,6
	178,0
	0
	0
	0
	677,7
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	внебюджетные источники

	2.3.
	Мероприятие 3.

Модернизация (ремонт) системы водоснабжения зданий МУБС и органов местного самоуправления с применением экономичной водоразборной арматуры
	2015-2017 годы
	органы местного самоуправления,

МУБС
	5,6
	0
	69,6
	0
	0
	0
	0
	0
	75,2
	Всего, в том числе:

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	краевой бюджет

	
	
	
	ЦМЗ
	5,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,6
	городской бюджет

	
	
	
	АОР
	0
	0
	69,6
	0
	0
	0
	0
	0
	69,6
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	внебюджетные источники

	3.
	Задача 2.

Сокращение объемов потребления ЭР в муниципаль-ном бюджетном секторе, путем снижения тепловых потерь в зданиях и определения потенциала их энергетической эффективности
	2015-2022 годы
	органы местного самоуправления,

МУБС
	12202,4
	7105,4
	17863,4
	14383,3
	15139,8
	22600,0
	24780,0
	32000,0
	146074,3
	Всего, в том числе:

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	краевой бюджет

	
	
	
	
	12202,4
	7105,4
	17863,4
	14383,3
	15139,8
	22600,0
	24780,0
	32000,0
	146074,3
	городской бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	внебюджетные источники

	3.1.
	Мероприятие 1.

Замена деревянных оконных конструкций в зданиях МУБС и органов местного самоуправления на пластиковые стеклопакеты с тройным остеклением и теплоотражающим покрытием светопроницаемых поверхностей
	2015-2022 годы
	органы местного самоуправления,

МУБС
	12202,4
	3260,4
	17458,8
	13567,8
	13932,8
	22600,0
	17280,0
	26000,0
	126302,2
	Всего, в том числе:

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	краевой бюджет


	
	
	
	КО, МУБС
	11609,9
	2424,2
	16487,0
	13407,4
	12436,5
	21100,0
	17280,0
	26000,0
	120745,0
	городской бюджет

	
	
	
	КФКС, МУБС
	0
	0
	775,5
	160,4
	1496,3
	0
	0
	0
	2432,2
	

	
	
	
	КДХБТС, МУБС
	0
	0
	0
	0
	0
	1500,0
	0
	0
	1500,0
	

	
	
	
	КК, МУБС
	592,5
	836,2
	112,8
	0
	0
	0
	0
	0
	1541,5
	

	
	
	
	АЦР
	0
	0
	83,5
	0
	0
	0
	0
	0
	83,5
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	внебюджетные источники

	3.2.
	Мероприятие 2.

Утепление ограждающих конструкций зданий МУБС и органов местного самоуправления с применением новейших утеплительных материалов
	2016-2019, 2021-2022 годы


	органы местного самоуправления,

МУБС
	0
	3845,0
	404,6
	815,5
	1207,0
	0
	7500,0
	6000,0
	19772,1
	Всего, в том числе:

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	краевой 
бюджет

	
	
	
	КК, МУБС
	0
	360,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	360,0
	городской бюджет

	
	
	
	КО, МУБС
	0
	3485,0
	404,6
	0
	0
	0
	0
	0
	3889,6
	

	
	
	
	КДХБТС, МУБС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5500,0
	6000,0
	11500,0
	

	
	
	
	КФКС,

МБУС
	0
	0
	0
	815,5
	1207,1
	0
	2000,0
	0
	4022,5
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	внебюджетные источники


Принятые сокращения:
	АЖР
	-
	администрация Железнодорожного района;

	АЛР
	-
	администрация Ленинского района;

	АОР
	-
	администрация Октябрьского района; 

	АЦР
	-
	администрация Центрального района; 

	КК
	-
	комитет по культуре; 

	КО
	-
	комитет по образованию; 

	КФКС
	-
	комитет по физической культуре и спорту;

	КДХБТС
	-
	комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи;

	МУБС
	-
	муниципальные учреждения бюджетной сферы города;

	ЦМЗ
	-
	муниципальное казенное учреждение «Центр муниципального заказа города Барнаула». 


