Приложение 5

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5  
к [муниципальной](#sub_20000) программе

«Развитие объектов инженерной инфраструктуры

городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ООО «БВК»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Объем выполнен-ных работ, м/шт. | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | Источники финансиро­вания |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Централизованная система водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов в целях подключения: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и строительство водопровода по ул.Мамонтова, от ул.Челюскинцев  до пр-кта Красноармейского (2 очередь) | 2017- 2024 | 2100 | 163,6 | 1458,3 | 5925,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36617,0 | 0,0 | 44164,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 163,6 | 1458,3 | 5925,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36617,0 | 0,0 | 44164,6 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и строительство водопроводной сети от Змеиногорского тракта (район санатория «Обь») до ул.Абаканской, закольцовка с ул.Горнолыжной | 2017-2022 | 430 | 73,7 | 1297,6 | 710,1 | | 0,2 | 8893,8 | 1022,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11997,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 73,7 | 1297,6 | 710,1 | | 0,2 | 8893,8 | 1022,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11997,8 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и строительство водопровода по ул.Мамонтова, от ул.Челюскинцев до здания по ул.Мамонтова,325  (3 очередь) | 2019 | 1050 | 0,0 | 0,0 | 2115,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2115,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 2115,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2115,8 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и строительство водопровода от водовода на пересечении ул.Ипподромной и пер.Зайчанского, по ул.Ипподромной, пер.Малому Прудскому, ул.Никитина, пер.Радищева, ул.Гоголя до пр-кта Красноармейского | 2019 | 3625 | 0,0 | 0,0 | 22762,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22762,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 22762,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22762,7 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул.Юрина, от ул.Солнечная Поляна до ул.Геодезической, далее по ул.Геодезической до водопроводной сети диаметром 400 мм по ул.Вольной | 2017-2022 | 885 | 48,6 | 919,0 | 7840,7 | | 7,5 | 7895,9 | 992,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17704,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 48,6 | 919,0 | 7840,7 | | 7,5 | 7895,9 | 992,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17704,2 | внебюджетные источники |
| 6 | Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства | 2017-2025 | 1 | 2666,5 | 5139,7 | 11381,4 | | 13302,5 | 10850,8 | 10850,8 | 10850,8 | 10850,8 | 10851,3 | 86744,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 2666,5 | 5139,7 | 11381,4 | | 13302,5 | 10850,8 | 10850,8 | 10850,8 | 10850,8 | 10851,3 | 86744,6 | внебюджетные источники |
|  | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и реконструкция водовода диаметром 600 мм по ул.Попова от ул.Энтузиастов, далее по ул.Антона Петрова до ул.Шукшина | 2021-2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1500,0 | 29292,4 | 29292,4 | 0,0 | 0,0 | 60084,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1500,0 | 29292,4 | 29292,4 | 0,0 | 0,0 | 60084,8 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и реконструкция водопроводной линии диаметром 300 мм по Змеиногорскому тракту, от дома №15 до дома №49 | 2021-2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 37829,8 | 36329,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74159,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 37829,8 | 36329,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74159,6 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и реконструкция кольцевого водопровода диаметром 225 мм по пр-кту Красноармейскому (переход через р.Барнаулку) до ул.Пушкина | 2022-2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1500,0 | 41002,4 | 0,0 | 0,0 | 42502,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1500,0 | 41002,4 | 0,0 | 0,0 | 42502,4 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм по Змеиногорскому тракту, от дома №85б до дома №87 | 2023-2024 | 660 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 12775,9 | 0,0 | 14775,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 12775,9 | 0,0 | 14775,9 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и реконструкция водовода Д=600 мм по ул.Антона Петрова, от ул.Малахова до ул.Попова | 2017- 2019 | 1823 | 105,1 | 2138,8 | 7967,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10210,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 105,1 | 2138,8 | 7967,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10210,9 | внебюджетные источники |
| 6 | Проектирование и реконструкция водопроводной сети по ул.Молодежной (район аптечных складов) | 2024-2025 | 1410 | 0,0 | 0,0 | 6292,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 10514,2 | 17806,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 6292,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 10514,2 | 17806,8 | внебюджетные источники |
|  | 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Строительство новых сетей водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и строительство водопровода по ул.Трактовой, от водовода диаметром 500 мм (ТЭЦ-3) до ул.Попова | 2021-2025 | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2000,0 | 13676,5 | 5838,7 | 12544,2 | 26067,8 | 60127,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2000,0 | 13676,5 | 5838,7 | 12544,2 | 26067,8 | 60127,2 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и строительство внеплощадочных сетей водоснабжения к объекту: Строительство детского сада-яслей по адресу: г.Барнаул, с.Власиха, ул.Первомайская, 57 | 2020 | 1260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8530,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8530,0 | внебюджетные источники |
|  | 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и строительство узла учета, водовод «Чкаловский» | 2018-2019 | 1 | 0,0 | 325,9 | 807,7 | | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1313,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 325,9 | 807,7 | | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1313,6 | внебюджетные источники |
| 2 | Строительство насосной станции 3-го подъема по адресу: ул.Звездная, 30, г.Барнаул (строительство насосной станции, проектирование и строительство двух водоводов от насосной станции до разводящих сетей микрорайона «Октябрьский» с.Власиха) | 2018-2024 | 6000/1 | 0,0 | 61,0 | 304,6 | | 254,7 | 11590,0 | 0,0 | 188713,4 | 175690,6 | 30,0 | 376644,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144570,7 | 173500,0 | 0,0 | 318070,7 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43777,6 | 1752,6 | 0,0 | 45530,2 | краевой бюджет |
| 0,0 | 61,0 | 304,6 | | 5,4 | 11590,0 | 0,0 | 365,1 | 438,0 | 30,0 | 12794,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 249,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,3 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и строительство узла учета, водовод «Пролетарский» | 2018-2020 | 1 | 0,0 | 325,9 | 807,7 | | 1564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2697,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 325,9 | 807,7 | | 1564 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2697,6 | внебюджетные источники |
|  | 2.4. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и реконструкция системы внутреннего электроснабжения ВОС-2 (резервное электроснабжение ККБ) | 2018 | 1 | 0,0 | 12638,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12638,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 12638,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12638,7 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и реконструкция речного водозабора №1 (модернизация электрооборудования, установка оборудования по дозированию флокулянта) | 2023-2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 15836,1 | 14256,9 | 30866,9 | 60959,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 15836,1 | 14256,9 | 30866,9 | 60959,9 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема (перевод насосного оборудования на напряжение 0,6 кВ) | 2021-2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5121,8 | 5834,9 | 22243,5 | 0,0 | 0,0 | 33200,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5121,8 | 5834,9 | 22243,5 | 0,0 | 0,0 | 33200,2 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и реконструкция речного водозабора №2 (внедрение системы дозирования активированного угля) | 2021 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-2 | 2017- 2021 | 1 | 14801,7 | 16730,1 | 32021,2 | | 26482,5 | 89417,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179453,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 14801,7 | 16730,1 | 32021,2 | | 26482,5 | 89417,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179453,2 | внебюджетные источники |
| 6 | Проектирование и реконструкция схемы внешнего электроснабжения (2-я категория) повысительной насосной станции по ул.Белинского,14б | 2017 | 1 | 690,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 690,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,3 | внебюджетные источники |
| 7 | Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по ул.Антона Петрова,251 (проектирование и строительство кабельной линии 10 кВ, проектирование и реконструкция РУ-10 кВ, проектирование и реконструкция РУ-6 кВ, проектирование и реконструкция РУ-0,4 кВ, проектирование и реконструкция силовых трансформаторов 2500 кВА) | 2017- 2020 | 1 | 9012,2 | 5344,2 | 5598,5 | | 4115,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24070,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 9012,2 | 5344,2 | 5598,5 | | 4115,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24070,2 | внебюджетные источники |
| 8 | Проектирование и реконструкция хлораторных ВОС-1 и ВОС-2 (проектирование и реконструкция внутреннего электроснабжения ВОС-1, проектирование и реконструкция внутреннего электроснабжения ВОС-2, проектирование и прокладка кабельных линий и установка приборов контроля остаточного хлора ВОС-1, проектирование и прокладка кабельных линий и установка приборов контроля остаточного хлора ВОС-2, проектирование и реконструкция существующих водопроводных вводов на хлораторую ВОС-1, проектирование и реконструкция существующих водопроводных вводов на хлораторую ВОС-2, проектирование и реконструкция трубопроводов хлорной воды на хлораторной ВОС-1, проектирование и реконструкция трубопроводов хлорной воды на хлораторной ВОС-2) | 2017-2022 | 1 | 6871,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | 9438,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17309,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 6871,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | 9438,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17309,6 | внебюджетные источники |
|  | 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка станции обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе на ул.Московская, п.Авиатор | 2021-2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | 6408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7408,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | 6408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7408,6 | внебюджетные источники |
| 2 | Установка станции обезжелезивания и деманганации на артезианских водозаборах на ул.Матросская, 94г, ул.Лоцманская, 9з, ул.Лермонтова, 2е в п.Затон | 2021-2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 5834,9 | 22243,5 | 31078,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 5834,9 | 22243,5 | 31078,4 | внебюджетные источники |
| 3 | Установка станции обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе №8 на ул.Планерная, 1а | 2021-2024 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 16408,6 | 0,0 | 17408,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 16408,6 | 0,0 | 17408,6 | внебюджетные источники |
| 4 | Установка станции ультрафиолетового обеззараживания на артезианском водозаборе №6 на ул.Новосибирская, 1г | 2021-2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Артезианский водозабор «Школа Садоводов», Змеиногорский тракт, 120, в том числе проектирование и строительство водовода | 2020-2021 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Артезианский водозабор «Южный-1» ул.Зоотехническая,95а, в том числе: проектирование и реконструкция артезианского водозабора (установка станции ультрафиолетового обеззараживания), проектирование и реконструкция схемы внешнего электроснабжения (резервное питание по 2-й категории), проектирование и реконструкция артезианского водозабора, проектирование и строительство резервуара чистой воды | 2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
|  | 4. Осуществление мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и реконструкция речного водозабора №1 (устройство инженерно-технической защиты объекта) | 2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и реконструкция речного водозабора №2 (устройство инженерно-технической защиты объекта) | 2020-2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 532,0 | 0,0 | 26067,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26599,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 532,0 | 0,0 | 26067,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26599,8 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и реконструкция насосной станции 2-го подъема (устройство инженерно-технической защиты объекта) | 2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 671,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 671,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 671,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 671,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема (устройство инженерно-технической защиты объекта) | 2020-2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 631,0 | 0,0 | 0,0 | 29966,6 | 0,0 | 0,0 | 30597,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 631,0 | 0,0 | 0,0 | 29966,6 | 0,0 | 0,0 | 30597,6 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений речной воды: устройство инженерно-технической защиты объекта | 2020-2024 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27422,4 | 0,0 | 28870,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27422,4 | 0,0 | 28870,4 | внебюджетные источники |
| ВСЕГО по водоснабжению: | | | 21243/26 | 34433,2 | 46379,2 | 104535,7 | | 58174,7 | 207099,8 | 151413,8 | 345743,9 | 313401,3 | 100573,7 | 1361755,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144570,7 | 173500,0 | 0,0 | 318070,7 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43777,6 | 1752,6 | 0,0 | 45530,2 | краевой бюджет |
| 0,0 | 61,0 | 304,6 | | 5,4 | 11590,0 | 0,0 | 365,1 | 438,0 | 30,0 | 12794,1 | городской бюджет |
| 34433,2 | 46318,2 | 104231,1 | | 58169,3 | 195509,8 | 151413,8 | 157030,5 | 137710,7 | 100543,7 | 985360,3 | внебюджетные источники |
|  | Централизованная система водоотведения: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов в целях подключения: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и строительство дублирующего коллектора №8 по б-ру 9 Января, пер.Трудовому до КНС-2 | 2018- 2020 | 2162 | 0,0 | 10212,3 | 11329,9 | | 15639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37181,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 10212,3 | 11329,9 | | 15639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37181,4 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора №8 от пл.Текстильщиков по ул.Цеховой, пр-кту Комсомольскому, парку «Изумрудный» до б-ра 9 Января | 2019-2024 | 2000 | 0,0 | 90,8 | 10402,6 | | 520,8 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 27370,7 | 0,0 | 188384,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 90,8 | 10402,6 | | 520,8 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 27370,7 | 0,0 | 188384,9 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и строительство канализационной сети Д=500 мм по ул.Советской Армии, от ул.Матросова до существующего коллектора Д=500 мм по ул.Курской | 2017-2021 | 500 | 12,0 | 1164,1 | 4494,5 | | 498,3 | 6273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12441,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 12,0 | 1164,1 | 4494,5 | | 498,3 | 6273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12441,9 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства | 2017-2025 | 1 | 406,7 | 9005,7 | 7238,1 | | 10393,3 | 14617,8 | 14617,8 | 14617,8 | 14617,8 | 14617,8 | 100132,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 406,7 | 9005,7 | 7238,1 | | 10393,3 | 14617,8 | 14617,8 | 14617,8 | 14617,8 | 14617,8 | 100132,8 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и строительство канализационной сети Д=350 мм от колодца с отметкой 195,40/191,71 до колодца с отметкой 195,12/190,64 на сети канализации по ул.Нагорной 6-й | 2021 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1570,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1570,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Проектирование и строительство канализационной сети Д=350 мм от колодца с отметкой 186,02/181,60 на канализации по ул.Нагорной 6-й до колодца с отметкой 164,12/161,13 на канализационной сети Д=300 мм по ул.Ляпидевского | 2021-2022 | 380 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1500,0 | 27441,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28941,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1500,0 | 27441,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28941,6 | внебюджетные источники |
|  | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и реконструкция двух участков канализационного коллектора №6а по ул.Песчаной, от пр-кта Красноармейского до пр-кта Социалистического и по ул.Чкалова, от пр-кта Ленина до пр-кта Комсомольского | 2018-2020 | 820 | 0,0 | 1755,2 | 9892,9 | | 11,7 | 30000,0 | 30000,0 | 30412,0 | 0,0 | 0,0 | 102071,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 1755,2 | 9892,9 | | 11,7 | 30000,0 | 30000,0 | 30412,0 | 0,0 | 0,0 | 102071,8 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и реконструкция коллектора №18 от камеры гашения напора по пр-кту Космонавтов до КОС-2 | 2017- 2020 | 1615 | 26,00 | 20956,4 | 16711,8 | | 5651,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43345,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 26,00 | 20956,4 | 16711,8 | | 5651,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43345,9 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и реконструкция канализационного коллектора №13 по ул.Попова, от ул.Юрина до коллектора №5 | 2017-2025 | 3994 | 60,0 | 4520,3 | 38622,5 | | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 50000,0 | 95000,0 | 193268,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 60,0 | 4520,3 | 38622,5 | | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 50000,0 | 95000,0 | 193268,6 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и реконструкция участка коллектора №6, от пр-кта Строителей,54 по пер.Революционному, ул.Димитрова, ул.Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул.Песчаной до пр-кта Социалистического | 2017- 2025 | 2850 | 16,0 | 2085,8 | 34852,5 | | 116,7 | 12000,0 | 11883,8 | 20883,8 | 65883,8 | 11883,8 | 159606,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 16,0 | 2085,8 | 34852,5 | | 116,7 | 12000,0 | 11883,8 | 20883,8 | 65883,8 | 11883,8 | 159606,2 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и реконструкция участка канализационной сети Д=300 мм на пересечении ул.Ляпидевской и пр-да Канатного, от колодца с отметкой 164,12/161,13 до колодца с отметкой 151,58/148,58, с увеличением диаметра до 630 мм | 2022- 2023 | 290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 23586,3 | 0,0 | 0,0 | 25086,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 23586,3 | 0,0 | 0,0 | 25086,3 | внебюджетные источники |
| 6 | Проектирование и реконструкция коллектора Д=500 мм по пр-кту Коммунаров, от ул.Курской до ул.Антона Петрова | 2019- 2025 | 780 | 0,0 | 0,0 | 1707,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26080,8 | 27788,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 1707,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26080,8 | 27788,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Проектирование и реконструкция канализационной сети по пр-кту Социалистическому, от пр-кта Строителей до ул.Молодежной | 2019- 2020 | 702 | 0,0 | 0,0 | 4310,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4310,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 4310,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4310,1 | внебюджетные источники |
|  | 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим  присоединением) новых объектов капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.3. Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и реконструкция коллектора, п.Новосиликатный, от ул.Целинной до КНС-11 | 2020- 2021 | 3573 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и модернизация канализационного коллектора №15 (1 участок в квартале 1051 в районе многоквартирных домов по адресам: Павловский тракт, 225, 221; 2 участок от ул.Телефонная до ул.Антона Петрова; 3 участок от жилого дома по адресу: ул.Красный Текстильщик, 59 до РНС-1) | 2018-2024 | 1555 | 0,0 | 1542,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45726,1 | 33012,4 | 0,0 | 80281,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 1542,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45726,1 | 33012,4 | 0,0 | 80281,3 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и модернизация канализационного коллектора №15 (участок по ул.Бабуркина, от Павловского тракта до жилого дома №161а по ул.Северо-Западной 2-й) | 2018 | 920 | 0,0 | 1736,2 | 0,0 | | 0,0 | 76349,0 | 43548,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121633,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 1736,2 | 0,0 | | 0,0 | 76349,0 | 43548,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121633,8 | внебюджетные источники |
|  | 2.4. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обследование, проектирование и реконструкция водовыпуска КОС-1 | 2017- 2025 | 250 | 2049,1 | 6524,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 17276,6 | 40850,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 2049,1 | 6524,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 17276,6 | 40850,5 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и модернизация КОС-1 (первичные отстойники) | 2017-2018 | 1 | 10409,2 | 865,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11274,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 10409,2 | 865,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11274,9 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и реконструкция РУ-0,4 кВ,  РУ-6 кВ ВДС КОС-1 | 2019- 2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 682,9 | | 5699,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6382,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 682,9 | | 5699,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6382,6 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и модернизация КОС-2 (первичные отстойники) | 2017- 2019 | 1 | 2049,2 | 8185,6 | 11150,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21384,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 2049,2 | 8185,6 | 11150,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21384,9 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и установка АСУ ТП (автоматизация КНС и РНС) | 2017- 2020 | 1 | 1189,8 | 8295,6 | 11919,0 | | 8159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29563,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 1189,8 | 8295,6 | 11919,0 | | 8159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29563,6 | внебюджетные источники |
| 6 | Проектирование и модернизация КОС-2 (здание решеток и песколовки) | 2017- 2020 | 1 | 6680,2 | 4638,9 | 6921,6 | | 20902,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39142,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 6680,2 | 4638,9 | 6921,6 | | 20902,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39142,7 | внебюджетные источники |
| 7 | Проектирование и реконструкция КОС-2 (проектирование и реконструкция выпуска в р.Обь) | 2021- 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2741,0 | 16858,4 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 49599,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2741,0 | 16858,4 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 49599,4 | внебюджетные источники |
| 8 | Проектирование и реконструкция РНС-1 по ул.Красный Текстильщик, 30 | 2021- 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 12378,4 | 12590,0 | 10948,8 | 37417,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 12378,4 | 12590,0 | 10948,8 | 37417,2 | внебюджетные источники |
| 9 | Проектирование и строительство систем очистки вентвыбросов на КНС | 2021- 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 9633,1 | 6889,7 | 7369,8 | 7158,2 | 8799,4 | 39850,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 9633,1 | 6889,7 | 7369,8 | 7158,2 | 8799,4 | 39850,2 | внебюджетные источники |
| 10 | Проектирование и устройство снегоплавильной станции на территории КОС-1 | 2021- 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | внебюджетные источники |
|  | 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и модернизация КОС-1 (установка станции ультрафиолетового обеззараживания). Модернизация | 2017 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1 | 2019- 2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2276,3 | | 2369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16568,2 | 21214,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 2276,3 | | 2369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16568,2 | 21214,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2 | 2019-2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2276,3 | | 2369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16568,2 | 21214,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 2276,3 | | 2369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16568,2 | 21214,0 | внебюджетные источники |
| ВСЕГО по системе водоотведения: | | | 22411/13 | 22898,2 | 81580,2 | 174788,3 | | 72397,4 | 207183,9 | 208739,9 | 219974,2 | 235632,9 | 227743,6 | 1450938,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 22898,2 | 81580,2 | 174788,3 | | 72397,4 | 207183,9 | 208739,9 | 219974,2 | 235632,9 | 227743,6 | 1450938,6 | внебюджетные источники |
| ИТОГО: | | | 43654/39 | 57331,4 | 127959,4 | 279324,0 | | 130572,1 | 414283,7 | 360153,7 | 565718,1 | 549034,2 | 328317,3 | 2812693,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144570,7 | 173500,0 | 0,0 | 318070,7 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43777,6 | 1752,6 | 0,0 | 45530,2 | краевой бюджет |
| 0,0 | 61,0 | 304,6 | | 5,4 | 11590,0 | 0,0 | 365,1 | 438,0 | 30,0 | 12794,1 | городской бюджет |
| 57331,4 | 127898,4 | 279019,4 | | 130566,7 | 402693,7 | 360153,7 | 377004,7 | 373343,6 | 328287,3 | 2436298,9 | внебюджетные источники |

Принятые сокращения:

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

ВОС – водопроводные очистные сооружения;

КНС – канализационные насосные станции;

КОС – канализационные очистные сооружения;

РНС – районная насосная станция;

РУ – распределительное устройство.

Председатель комитета

по энергоресурсам и газификации А.А.Бавыкин

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике Н.А.Тиньгаева