Приложение 6

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6  
к [муниципальной](#sub_20000) программе

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий строительства объектов газификации города Барнаула

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова-ние,  мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, участники | Срок  реали-зации | Объем выполнен-ных работ, м/шт. | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | Источники финансирования |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газопровод высокого давления по ул.Полевой в с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края | Комитет | 2020-  2021 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1869,0 | 562,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2431,1 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1869,0 | 562,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2431,1 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2. | Газопровод высокого давления для газоснабже-ния жилых домов по улице Мамонтова, Правый Берег Пруда, проезду Чумышскому, переулку Пороховой Взвоз г.Барнаула  Алтайского края | Комитет | 2020-2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 1275,4 | 7328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8658,8 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 1275,4 | 7328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8658,8 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3. | Газовая котельная по ул.Промыш-ленной, 3, п.Централь-ный Централь-ного района г.Барнаула Алтайского края. Завершение строитель-ства | Минстрой Алтайского края (по согласова-  нию),  Комитет | 2020-2021 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30861,0 | 24797,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55658,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30861,0 | 24797,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55658,0 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4. | Модульная котельная на природном газе для МБОУ «СОШ №95» в п.Черницк | Комитет | 2021-2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 11625,4 | 0,0 | 0,0 | 11640,4 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 11625,4 | 0,0 | 0,0 | 11640,4 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Газоснабжение сооружения «Вечный огонь» мемориального комплекса на пл.Победы в г.Барнауле | Комитет | 2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| ИТОГО: | | | | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32785,0 | 26649,5 | 12328,4 | 11625,4 | 0,0 | 0,0 | 83388,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32785,0 | 26649,5 | 12328,4 | 11625,4 | 0,0 | 0,0 | 83388,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники |

Председатель комитета

по энергоресурсам и газификации А.А.Бавыкин

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике Н.А.Тиньгаева