Приложение 3

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2030 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, участники | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | Источники финансирования |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Барнаула | 2017-2030 | Комитет, УЕЗСКС, АО «СГК-Алтай», ООО «БВК», ООО «БСК», ООО «Научный городок», МУП «Энергетик», ООО «Коммунсервис» | 725263,1 | 947036,4 | 1223100,7 | 922832,6 | 1294111,3 | 1474928,4 | 2136596,0 | 3099690,6 | 2848547,34000 | 1784331,35000 | 1979243,59000 | 2067395,92000 | 2514043,72000 | 2280480,22000 | 25297601,24000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125870,2 | 362279,4 | 275120,6 | 94072,60000 | 127058,60000 | 268175,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1252576,50000 | федеральный бюджет |
| 25000,0 | 0,0 | 1307,8 | 0,0 | 0,0 | 97781,2 | 428727,2 | 1414172,1 | 849820,60000 | 6352,90000 | 13408,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2836570,60000 | краевой бюджет |
| 204608,3 | 209419,6 | 236366,9 | 145462,0 | 183263,7 | 238955,0 | 236454,3 | 372103,5 | 428632,50000 | 407462,30000 | 393235,30000 | 857630,41000 | 1239688,14000 | 923130,01000 | 6076411,96000 | городской бюджет |
| 495654,8 | 737616,8 | 985426,0 | 777370,6 | 1110847,6 | 1012322,0 | 1109135,1 | 1038294,4 | 1476021,64000 | 1243457,55000 | 1304424,39000 | 1209765,51000 | 1274355,58000 | 1357350,21000 | 15132042,18000 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. Обеспечение развития систем инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017-2030 | Комитет, УЕЗСКС, АО «СГК-Алтай», ООО «БВК», ООО «БСК», ООО «Научный городок», МУП «Энергетик», ООО «Коммунсервис» | 165810,1 | 331115,1 | 552197,9 | 467853,6 | 655984,7 | 817132,6 | 1452892,1 | 2351491,3 | 1576603,60000 | 365037,60000 | 503160,50000 | 664005,60000 | 1045242,20000 | 727830,10000 | 11676357,00000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125870,2 | 362279,4 | 275120,6 | 94072,60000 | 127058,60000 | 268175,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1252576,50000 | федеральный бюджет |
| 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97781,2 | 428727,2 | 1414172,1 | 849820,60000 | 6352,90000 | 13408,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2835262,80000 | краевой бюджет |
| 42929,3 | 67162,8 | 23585,5 | 44872,0 | 80989,6 | 118462,3 | 92234,9 | 194670,2 | 222500,00000 | 215400,00000 | 200400,00000 | 664005,60000 | 1045242,20000 | 727830,10000 | 3740284,50000 | городской бюджет |
| 97880,8 | 263952,3 | 528612,4 | 422981,6 | 574995,1 | 475018,9 | 569650,6 | 467528,4 | 410210,40000 | 16226,10000 | 21176,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3848233,20000 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и приобретение объектов водоснабжения и водоотведения пригородной зоны города Барнаула | 2017-2020 | Комитет, УЕЗСКС | 3748,0 | 11800,0 | 6437,2 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27216,80000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 3748,0 | 11800,0 | 6437,2 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27216,80000 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2017-2030 | Комитет | 3425,8 | 5200,0 | 15045,7 | 6320,0 | 45314,5 | 201191,7 | 162739,1 | 144522,3 | 304344,80000 | 364637,60000 | 502760,50000 | 658605,60000 | 1004928,40000 | 634019,80000 | 4053055,80000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77089,9 | 105799,7 | 25905,1 | 94072,60000 | 127058,60000 | 268175,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 698101,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19294,6 | 1068,8 | 28432,7 | 4703,60000 | 6352,90000 | 13408,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73261,40000 | краевой бюджет |
| 3425,8 | 5200,0 | 15045,7 | 6320,0 | 42350,1 | 100523,1 | 43307,7 | 75554,0 | 192800,00000 | 215000,00000 | 200000,00000 | 658605,60000 | 1004928,40000 | 634019,80000 | 3197080,20000 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2964,4 | 4284,1 | 12562,9 | 14630,5 | 12768,60000 | 16226,10000 | 21176,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 84613,20000 | внебюджетные источники |
| 2023 | КУМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16300,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16300,00000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16300,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16300,00000 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы АО «БТСК« | 2017-2021 | АО «СГК-Алтай»,  Комитет | 40549,4 | 136053,9 | 249593,0 | 292414,9 | 263163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 981775,00000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
| 40549,4 | 136053,9 | 249593,0 | 292414,9 | 263163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 981775,00000 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ООО «БВК» | 2017-2024 | ООО «БВК», Комитет | 57331,4 | 127959,4 | 279324,0 | 130572,1 | 320456,9 | 481653,2 | 836519,3 | 749994,1 | 397441,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3381252,20000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213030,4 | 249215,5 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 462245,90000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46299,4 | 2541,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48841,10000 | краевой бюджет |
| 0,0 | 61,0 | 304,6 | 5,4 | 11590,0 | 10918,4 | 20101,8 | 45339,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 88320,20000 | городской бюджет |
| 57331,4 | 127898,4 | 279019,4 | 130566,7 | 308866,9 | 470734,8 | 557087,7 | 452897,9 | 397441,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2781845,00000 | внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие 1.4. Актуализация и разработка схем перспективного развития инженерных систем города Барнаула | 2017-2030 | Комитет | 5534,4 | 1415,6 | 1798,0 | 100,0 | 400,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 1000,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 13148,00000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 5534,4 | 1415,6 | 1798,0 | 100,0 | 400,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 1000,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 13148,00000 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 1.5. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017-2030 | Комитет, ООО «БВК» | 55221,1 | 48686,2 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 128698,3 | 428108,3 | 1456574,9 | 873817,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 39913,80000 | 93410,30000 | 3129859,90000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48780,3 | 43449,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 92229,60000 | федеральный бюджет |
| 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78486,6 | 381359,0 | 1383197,7 | 845117,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2713160,30000 | краевой бюджет |
| 30221,1 | 48686,2 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 1431,4 | 3300,0 | 73377,2 | 28700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 39913,80000 | 93410,30000 | 324470,00000 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 1.6. Строительство объектов газификации города Барнаула | 2020-2023 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32785,0 | 26649,5 | 5489,4 | 8825,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73749,30000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32785,0 | 26649,5 | 5489,4 | 8825,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73749,30000 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 9 | Задача 2.  Обеспечение надежной работы систем инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017-2030 | Комитет | 542481,5 | 592774,1 | 657615,7 | 440536,4 | 611799,7 | 628453,3 | 651525,1 | 705767,3 | 1230021,24000 | 1376631,45000 | 1432647,79000 | 1359165,51000 | 1423755,58000 | 1506750,21000 | 13159924,88000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 144707,5 | 119109,6 | 200802,1 | 86147,4 | 75947,2 | 91150,2 | 112040,6 | 135001,3 | 164210,00000 | 149400,00000 | 149400,00000 | 149400,00000 | 149400,00000 | 149400,00000 | 1876115,90000 | городской бюджет |
| 397774,0 | 473664,5 | 456813,6 | 354389,0 | 535852,5 | 537303,1 | 539484,5 | 570766,0 | 1065811,24000 | 1227231,45000 | 1283247,79000 | 1209765,51000 | 1274355,58000 | 1357350,21000 | 11283808,98000 | внебюджетные источники |
| 10 | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула за исключением бесхозяйных объектов | 2017-2030 | Комитет, АО «СГК-Алтай», ООО «БВК», ООО «БСК» | 484701,3 | 562669,6 | 621610,3 | 373997,9 | 535852,5 | 537303,1 | 539616,8 | 570766,0 | 1065811,24000 | 1227231,45000 | 1283247,79000 | 1209765,51000 | 1274355,58000 | 1357350,21000 | 11644279,28000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 86927,3 | 89005,1 | 164796,7 | 19608,9 | 0,0 | 0,0 | 132,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 360470,30000 | городской бюджет |
| 397774,0 | 473664,5 | 456813,6 | 354389,0 | 535852,5 | 537303,1 | 539484,5 | 570766,0 | 1065811,24000 | 1227231,45000 | 1283247,79000 | 1209765,51000 | 1274355,58000 | 1357350,21000 | 11283808,98000 | внебюджетные источники |
| 11 | Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017-2030 | Комитет | 57780,2 | 30104,5 | 32562,1 | 60730,8 | 66373,1 | 68404,2 | 93413,8 | 110231,1 | 145910,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 1321009,80000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 57780,2 | 30104,5 | 32562,1 | 60730,8 | 66373,1 | 68404,2 | 93413,8 | 110231,1 | 145910,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 1321009,80000 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 12 | Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт объектов газоснабжения города Барнаула за исключением бесхозяйных объектов | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 924,40000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 924,40000 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 13 | Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт бесхозяйных объектов газоснабжения города Барнаула | 2017-2030 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 14 | Мероприятие 2.5. Страхование, содержание, диагностирование сетей газоснабжения | 2020-2030 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2807,7 | 2366,2 | 1606,0 | 2750,0 | 1975,8 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 47805,70000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2807,7 | 2366,2 | 1606,0 | 2750,0 | 1975,8 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 47805,70000 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 15 | Мероприятие 2.6. Аварийно-восстановительный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2019-2030 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 3443,3 | 3000,0 | 3917,9 | 18300,0 | 12042,5 | 18300,0 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 107003,70000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 3443,3 | 3000,0 | 3917,9 | 18300,0 | 12042,5 | 18300,0 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 107003,70000 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 16 | Мероприятие 2.7. Строительный контроль в отношении объектов инженерной инфраструктуры | 2021-2030 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3290,0 | 2840,0 | 3702,0 | 3570,0 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 38902,00000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3290,0 | 2840,0 | 3702,0 | 3570,0 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 38902,00000 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 17 | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности Комитета | 2017-2030 | Комитет | 11071,5 | 11647,2 | 13287,1 | 13342,6 | 15612,7 | 16999,1 | 19455,8 | 23492,7 | 23672,50000 | 23682,30000 | 23696,60000 | 23696,60000 | 23696,60000 | 23696,60000 | 267049,90000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 1307,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1307,80000 | краевой бюджет |
| 11071,5 | 11647,2 | 11979,3 | 13342,6 | 15612,7 | 16999,1 | 19455,8 | 23492,7 | 23672,50000 | 23682,30000 | 23696,60000 | 23696,60000 | 23696,60000 | 23696,60000 | 265742,10000 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 18 | Мероприятие 4. Стабилизация финансового состояния муниципальных унитарных предприятий, выполнение функций учредителя (увеличение уставного фонда МУП «Энергетик») | 2017-2019 | Комитет | 5900,0 | 11500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17400,00000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 5900,0 | 11500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17400,00000 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 19 | Мероприятие 5. Возмещение затрат при эксплуатации систем водоотведения пригородной зоны города Барнаула | 2020-2030 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 10714,2 | 12343,4 | 12723,0 | 18939,3 | 18250,00000 | 18980,00000 | 19738,70000 | 20528,21000 | 21349,34000 | 22203,31000 | 176869,46000 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 10714,2 | 12343,4 | 12723,0 | 18939,3 | 18250,00000 | 18980,00000 | 19738,70000 | 20528,21000 | 21349,34000 | 22203,31000 | 176869,46000 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |

Председатель комитета

по энергоресурсам и газификации А.В. Крюков

23.01.2025

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике О.А. Шернина