|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению  администрации города  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры

городского округа - города Барнаула на 2017-2030 годы»

(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Программы | Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее - Комитет) |
| Соисполнители Программы |  |
| Участники Программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края  (по согласованию);  Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула (далее – УЕЗСКС);  Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – КУМС);  АО «СГК-Алтай» (далее –  АО «СГК») (по согласованию);  ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «БВК») (по согласованию);  ООО «Барнаульская сетевая компания» (далее – ООО «БСК») (по согласованию);  МУП «Энергетик» г.Барнаула (реорганизован) (далее – МУП «Энергетик») (по согласованию);  ООО «Научный городок» (по согласованию);  ООО «Коммунсервис» (по согласованию). |
| Подпрограммы Программы |  |
| Программно-целевые инструменты Программы |  |
| Цель Программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Барнаула |
| Задачи Программы | Обеспечение развития систем инженерной инфраструктуры города Барнаула;  обеспечение надежной работы систем инженерной инфраструктуры города Барнаула |
| Индикаторы Программы | Доля источников водоснабжения пригородной зоны города Барнаула, на которых получены пробы питьевой воды, не соответствующие установленным требованиям по содержанию железа и марганца;  протяженность отремонтированных линейных объектов инженерной инфраструктуры с учетом всех источников финансирования, в том числе за счет средств бюджета города;  объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей в рамках инвестиционной программы АО «БТСК»;  количество муниципальных объектов, которые строятся, модернизируются, реконструируются и приобретаются в муниципальную собственность за счет средств консолидированного бюджета в рамках Программы, в том числе изготовление проектно-сметной документации;  уровень газификации жилого фонда, подлежащего переводу на природный газ;  доля населения пригородной зоны городского округа – города Барнаула Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  количество аварий на линейных объектах инженерной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации  Программы | 2017 - 2030 годы |
| Объемы финансирования  Программы | Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2017-2030 годах составляет  25297601,24000 тыс. руб., в том числе:  2017 год – 725263,1 тыс. руб.;  2018 год – 947036,4 тыс. руб.;  2019 год – 1223100,7 тыс. руб.;  2020 год – 922832,6 тыс. руб.;  2021 год – 1294111,3 тыс. руб.;  2022 год – 1474928,4 тыс. руб.;  2023 год – 2136596,0 тыс. руб.;  2024 год – 3099690,6 тыс. руб.;  2025 год – 2848547,34000 тыс. руб.;  2026 год – 1784331,35000 тыс. руб.;  2027 год – 1979243,59000 тыс. руб.;  2028 год – 2067395,92000 тыс. руб.,  2029 год – 2514043,72000 тыс. руб.,  2030 год – 2280480,22000 тыс. руб.,  за счет средств федерального бюджета –1252576,50000 тыс. руб., в том числе:  2017 год – 0,0 тыс. руб.;  2018 год – 0,0 тыс. руб.;  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 125870,2 тыс. руб.;  2023 год – 362279,4 тыс. руб.;  2024 год – 275120,6 тыс. руб.;  2025 год – 94072,60000 тыс. руб.;  2026 год – 127058,60000 тыс. руб.;  2027 год – 268175,10000 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.,  за счет средств краевого бюджета –  2836570,60000 тыс. руб., в том числе:  2017 год – 25000,0 тыс. руб.;  2018 год – 0,0 тыс. руб.;  2019 год – 1307,8 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 97781,2 тыс. руб.;  2023 год – 428727,2 тыс. руб.;  2024 год – 1414172,1 тыс. руб.;  2025 год – 849820,60000 тыс. руб.;  2026 год – 6352,90000 тыс. руб.;  2027 год – 13408,80000 тыс. руб.,  2028 год – 0,00000 тыс. руб.;  2029 год – 0,00000 тыс. руб.;  2030 год – 0,00000 тыс. руб.,  за счет средств бюджета города Барнаула – 6076411,96000 тыс. руб., в том числе:  2017 год – 204608,3 тыс. руб.;  2018 год – 209419,6 тыс. руб.;  2019 год – 236366,9 тыс. руб.;  2020 год – 145462,0 тыс. руб.;  2021 год – 183263,7 тыс. руб.;  2022 год – 238955,0 тыс. руб.;  2023 год – 236454,3 тыс. руб.;  2024 год – 372103,5 тыс. руб.;  2025 год – 428632,50000 тыс. руб.;  2026 год – 407462,30000 тыс. руб.;  2027 год – 393235,30000 тыс. руб.;  2028 год – 857630,41000 тыс. руб.;  2029 год – 1239688,14000 тыс. руб.;  2030 год – 923130,01000 тыс. руб.,  за счет внебюджетных источников – 15132042,18000 тыс. руб., в том числе:  2017 год – 495654,8 тыс. руб.;  2018 год – 737616,8 тыс. руб.;  2019 год – 985426,0 тыс. руб.;  2020 год – 777370,6 тыс. руб.;  2021 год – 1110847,6 тыс. руб.;  2022 год – 1012322,0 тыс. руб.;  2023 год – 1109135,1 тыс. руб.;  2024 год – 1038294,4 тыс. руб.;  2025 год – 1476021,64000 тыс. руб.;  2026 год – 1243457,55000 тыс. руб.;  2027 год – 1304424,39000 тыс. руб.;  2028 год – 1209765,51000 тыс. руб.;  2029 год – 1274355,58000 тыс. руб.;  2030 год – 1357350,21000 тыс. руб.  Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.  Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Снижение доли источников водоснабжения пригородной зоны города Барнаула, на которых получены пробы питьевой воды, не соответствующие установленным требованиям по содержанию железа и марганца, до 71,15%;  выполнение ремонта 1503,39 км линейных объектов инженерной инфраструктуры;  осуществление модернизации, реконструкции, строительства муниципальных объектов и приобретение объектов в муниципальную собственность за счет средств консолидированного бюджета в рамках Программы, в том числе выполнение предпроектных работ и разработка проектно-сметной документации 149 объектов;  присоединение 25,471 Гкал/час тепловой нагрузки новых потребителей в рамках инвестиционной программы АО «БТСК»;  увеличение уровня газификации жилого фонда, подлежащего переводу на природный газ, до 35,3%;  увеличение доли населения пригородной зоны городского округа – города Барнаула Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 73,7%;  снижение количества аварий на линейных объектах инженерной инфраструктуры до 0,199 единиц на 1 км |

Председатель комитета

по энергоресурсам и газификации А.В. Крюков

23.01.2025

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике О.А. Шернина