Приложение 3

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2027 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, участники | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | Источники финансирования |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | Всего: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Цель. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Барнаула | 2017-2025 | Комитет, УЕЗСКС, АО "БТСК", АО "БТМК", ООО "БВК", ООО "БСК", ООО "Научный городок", МУП "Энергетик", ООО "Коммунсервис" | 725263,1 | 947036,4 | 1223100,7 | 922832,6 | 1293578,3 | 1474928,4 | 2136596,0 | 3865660,4 | 1262390,2 | 872036,6 | 1346345,7 | 16069768,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125870,2 | 362279,4 | 275120,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763270,2 | федеральный бюджет |
| 25000,0 | 0,0 | 1307,8 | 0,0 | 0,0 | 97781,2 | 428727,2 | 2297111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2849927,7 | краевой бюджет |
| 204608,3 | 209419,6 | 236366,9 | 145462,0 | 183263,7 | 238955,0 | 236454,3 | 255133,9 | 281413,8 | 285044,5 | 754403,1 | 3030525,1 | городской бюджет |
| 495654,8 | 737616,8 | 985426,0 | 777370,6 | 1110314,6 | 1012322,0 | 1109135,1 | 1038294,4 | 980976,4 | 586992,1 | 591942,6 | 9426045,4 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. Обеспечение развития систем инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017-2025 | Комитет, УЕЗСКС, АО "БТСК", АО "БТМК", ООО "БВК", ООО "БСК", ООО "Научный городок", МУП "Энергетик", ООО "Коммунсервис" | 165810,1 | 331115,1 | 552197,9 | 467853,6 | 655451,7 | 817132,6 | 1452892,1 | 3134256,9 | 527709,7 | 136626,1 | 610176,6 | 8851222,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125870,2 | 362279,4 | 275120,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763270,2 | федеральный бюджет |
| 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97781,2 | 428727,2 | 2297111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2848619,9 | краевой бюджет |
| 42929,3 | 67162,8 | 23585,5 | 44872,0 | 80989,6 | 118462,3 | 92234,9 | 94496,4 | 117499,3 | 120400,0 | 589000,0 | 1391632,1 | городской бюджет |
| 97880,8 | 263952,3 | 528612,4 | 422981,6 | 574462,1 | 475018,9 | 569650,6 | 467528,4 | 410210,4 | 16226,1 | 21176,6 | 3847700,2 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и выкуп объектов водоснабжения и водоотведения пригородной зоны города Барнаула | 2017-2020 | Комитет, УЕЗСКС | 3748,0 | 11800,0 | 6437,2 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27216,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3748,0 | 11800,0 | 6437,2 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27216,8 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2017-2025 | Комитет | 3425,8 | 5200,0 | 15045,7 | 6320,0 | 44781,5 | 201191,7 | 162739,1 | 152893,7 | 129867,9 | 136226,1 | 604776,6 | 1462468,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77089,9 | 105799,7 | 42830,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225720,1 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19294,6 | 1068,8 | 28432,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48796,1 | краевой бюджет |
| 3425,8 | 5200,0 | 15045,7 | 6320,0 | 42350,1 | 100523,1 | 43307,7 | 67000,0 | 117099,3 | 120000,0 | 583600,0 | 1103871,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2431,4 | 4284,1 | 12562,9 | 14630,5 | 12768,6 | 16226,1 | 21176,6 | 84080,2 | внебюджетные источники |
| 2023 | КУМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16300,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16300,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы АО "БТСК" | 2017-2021 | АО "БТСК", Комитет | 40549,4 | 136053,9 | 249593,0 | 292414,9 | 263163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 981775,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 40549,4 | 136053,9 | 249593,0 | 292414,9 | 263163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 981775,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ООО "БВК" | 2017-2024 | ООО "БВК", Комитет | 57331,4 | 127959,4 | 279324,0 | 130572,1 | 320456,9 | 481653,2 | 836519,3 | 709633,7 | 397441,8 | 0,0 | 0,0 | 3340891,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213030,4 | 232290,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445320,5 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46299,4 | 2349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48648,7 | краевой бюджет |
| 0,0 | 61,0 | 304,6 | 5,4 | 11590,0 | 10918,4 | 20101,8 | 22096,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65077,6 | городской бюджет |
| 57331,4 | 127898,4 | 279019,4 | 130566,7 | 308866,9 | 470734,8 | 557087,7 | 452897,9 | 397441,8 | 0,0 | 0,0 | 2781845,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие 1.4. Актуализация и разработка схем перспективного развития инженерных систем города Барнаула | 2017-2025 | Комитет | 5534,4 | 1415,6 | 1798,0 | 100,0 | 400,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 11348,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5534,4 | 1415,6 | 1798,0 | 100,0 | 400,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 11348,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 1.5. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017-2023 | Комитет, ООО "БВК" | 55221,1 | 48686,2 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 128698,3 | 428108,3 | 2271329,5 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 2937473,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48780,3 | 43449,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92229,6 | федеральный бюджет |
| 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78486,6 | 381359,0 | 2266329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2751175,1 | краевой бюджет |
| 30221,1 | 48686,2 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 1431,4 | 3300,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 94068,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 1.6. Строительство объектов газификации города Барнаула | 2020-2023 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32785,0 | 26649,5 | 5489,4 | 8825,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73749,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32785,0 | 26649,5 | 5489,4 | 8825,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73749,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Задача 2. Обеспечение надежной работы систем инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017-2025 | Комитет | 542481,5 | 592774,1 | 657615,7 | 440536,4 | 611799,7 | 628453,3 | 651525,1 | 697666,0 | 693066,0 | 693066,0 | 693066,0 | 6902049,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 144707,5 | 119109,6 | 200802,1 | 86147,4 | 75947,2 | 91150,2 | 112040,6 | 126900,0 | 122300,0 | 122300,0 | 122300,0 | 1323704,6 | городской бюджет |
| 397774,0 | 473664,5 | 456813,6 | 354389,0 | 535852,5 | 537303,1 | 539484,5 | 570766,0 | 570766,0 | 570766,0 | 570766,0 | 5578345,2 | внебюджетные источники |
| 10 | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула за исключением бесхозяйных объектов | 2017-2025 | Комитет, АО "БТСК", АО "БТМК", ООО "БВК", ООО "БСК" | 484701,3 | 562669,6 | 621610,3 | 373997,9 | 535852,5 | 537303,1 | 539616,8 | 570766,0 | 570766,0 | 570766,0 | 570766,0 | 5938815,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 86927,3 | 89005,1 | 164796,7 | 19608,9 | 0,0 | 0,0 | 132,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360470,3 | городской бюджет |
| 397774,0 | 473664,5 | 456813,6 | 354389,0 | 535852,5 | 537303,1 | 539484,5 | 570766,0 | 570766,0 | 570766,0 | 570766,0 | 5578345,2 | внебюджетные источники |
| 11 | Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017-2025 | Комитет | 57780,2 | 30104,5 | 32562,1 | 60730,8 | 66373,1 | 68404,2 | 93413,8 | 111600,0 | 111400,0 | 111400,0 | 111400,0 | 855168,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 57780,2 | 30104,5 | 32562,1 | 60730,8 | 66373,1 | 68404,2 | 93413,8 | 111600,0 | 111400,0 | 111400,0 | 111400,0 | 855168,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт объектов газоснабжения города Барнаула за исключением бесхозяйных объектов | 2022-2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт бесхозяйных объектов газоснабжения города Барнаула | 2022-2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Мероприятие 2.5. Страхование, содержание, диагностирование сетей газоснабжения | 2020-2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2807,7 | 2366,2 | 1606,0 | 2750,0 | 3050,0 | 3050,0 | 3050,0 | 3050,0 | 21729,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2807,7 | 2366,2 | 1606,0 | 2750,0 | 3050,0 | 3050,0 | 3050,0 | 3050,0 | 21729,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | Мероприятие 2.6. Аварийно-восстановительный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2019-2025 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 3443,3 | 3000,0 | 3917,9 | 18300,0 | 12042,5 | 8000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 57703,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 3443,3 | 3000,0 | 3917,9 | 18300,0 | 12042,5 | 8000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 57703,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | Мероприятие 2.7. Строительный контроль в отношении объектов инженерной инфраструктуры | 2021-2025 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3290,0 | 2840,0 | 3702,0 | 4250,0 | 4850,0 | 4850,0 | 4850,0 | 28632,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3290,0 | 2840,0 | 3702,0 | 4250,0 | 4850,0 | 4850,0 | 4850,0 | 28632,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17 | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности Комитета | 2017-2025 | Комитет | 11071,5 | 11647,2 | 13287,1 | 13342,6 | 15612,7 | 16999,1 | 19455,8 | 23364,5 | 23364,5 | 23364,5 | 23364,5 | 194874,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 1307,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1307,8 | краевой бюджет |
| 11071,5 | 11647,2 | 11979,3 | 13342,6 | 15612,7 | 16999,1 | 19455,8 | 23364,5 | 23364,5 | 23364,5 | 23364,5 | 193566,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18 | Мероприятие 4. Стабилизация финансового состояния муниципальных унитарных предприятий, выполнение функций учредителя (увеличение уставного фонда МУП "Энергетик") | 2017-2019 | Комитет | 5900,0 | 11500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17400,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5900,0 | 11500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17400,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 19 | Мероприятие 5. Возмещение затрат при эксплуатации систем водоотведения пригородной зоны города Барнаула | 2020-2025 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 10714,2 | 12343,4 | 12723,0 | 10373,0 | 18250,0 | 18980,0 | 19738,6 | 104222,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 10714,2 | 12343,4 | 12723,0 | 10373,0 | 18250,0 | 18980,0 | 19738,6 | 104222,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

Председатель комитета

по энергоресурсам и газификации А.В. Крюков

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике О.А. Шернина

19.02.2023