Приложение 1

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответствен-ный исполнитель, участники | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | Источники финансирова-ния |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Мероприятие  1.1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения пригородной зоны города Барнаула | 2017-2022 | Комитет,  УЕЗСКС | 3748,0 | 11800,0 | 6437,2 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27216,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3748,0 | 11800,0 | 6437,2 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27216,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджет-ные  источники |
| 2017-2025 | Комитет | 3425,8 | 5200,0 | 15045,7 | 6320,0 | 51470,4 | 177054,5 | 64828,8 | 186626,1 | 176148,5 | 686119,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3425,8 | 5200,0 | 15045,7 | 6320,0 | 51470,4 | 177054,5 | 64828,8 | 186626,1 | 176148,5 | 686119,8 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные  источники |
| 5 | Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструкту-ры в рамках инвестицион-ной программы ООО «БВК» | 2017-2024 | ООО «БВК», Комитет | 57331,4 | 127959,4 | 279324,0 | 130572,1 | 414283,7 | 360153,7 | 576643,4 | 548688,3 | 328287,3 | 2823243,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197552,8 | 173500,0 | 0,0 | 371052,8 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1995,5 | 1752,5 | 0,0 | 3748,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 61,0 | 304,6 | 5,4 | 11590,0 | 0,0 | 90,4 | 92,2 | 0,0 | 12143,6 | городской бюджет |
| 57331,4 | 127898,4 | 279019,4 | 130566,7 | 402693,7 | 360153,7 | 377004,7 | 373343,6 | 328287,3 | 2436298,9 | внебюджет-ные источники |
| 6 | Мероприятие 1.4. Актуализация и разработка схем перспективно-го развития инженерных систем города Барнаула | 2017-2025 | Комитет | 5534,4 | 1415,6 | 1798,0 | 100,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 9648,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5534,4 | 1415,6 | 1798,0 | 100,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 9648,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 7 | Мероприятие 1.5. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструкту-ры города Барнаула, в том числе: | 2017-2023 | Комитет, ООО «БВК» | 55221,1 | 48686,2 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 107525,3 | 92525,3 | 0,0 | 0,0 | 304387,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106450,0 | 91600,0 | 0,0 | 0,0 | 198050,0 | федеральный бюджет |
| 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1075,3 | 925,3 | 0,0 | 0,0 | 27000,6 | краевой бюджет |
| 30221,1 | 48686,2 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79337,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
|  | Обеспечение инженерной инфраструкту-рой (водосна-бжение, водо-отведение, теплоснабже-ние) квартала 2012 г.Барнаула | 2020-2023 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 107525,3 | 92525,3 | 0,0 | 0,0 | 200480,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106450,0 | 91600,0 | 0,0 | 0,0 | 198050,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1075,3 | 925,3 | 0,0 | 0,0 | 2000,6 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
|  | Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт бесхозяйных объектов инженерной инфраструкту-ры города Барнаула | 2017-2025 | Комитет | 57780,2 | 30104,5 | 32562,1 | 60730,8 | 67095,0 | 36579,5 | 78220,0 | 78220,0 | 78220,0 | 519512,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 57780,2 | 30104,5 | 32562,1 | 60730,8 | 67095,0 | 36579,5 | 78220,0 | 78220,0 | 78220,0 | 519512,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Мероприятие 2.5. Страхование, содержание, диагностирова-ние сетей газоснабжения | 2020-2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2807,7 | 6985,2 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 43792,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2807,7 | 6985,2 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 43792,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | Мероприятие  2.7. Строительный контроль в отношении объектов инженерной инфраструкту-ры | 2021-2025 | комитет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7328,3 | 7500,0 | 8750,0 | 8750,0 | 8750,0 | 41078,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7328,3 | 7500,0 | 8750,0 | 8750,0 | 8750,0 | 41078,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

Председатель комитета

по энергоресурсам и газификации А.В.Кощеев

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике Н.А.Тиньгаева