Приложение 3

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответствен-ный исполнитель, участники | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | Источники финансирова-ния |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение качества и надежности предоставле-ния жилищно-комму-нальных услуг населению города Барнаула | 2017-2025 | Комитет, УЕЗСКС, АО «БТСК», АО «БТМК», ООО «БВК», ООО «БСК», ООО «Научный городок», МУП «Энергетик», ООО «Коммунсер-вис» | 725263,1 | 947036,4 | 1223100,7 | 1092413,4 | 1005383,9 | 919586,9 | 1098330,9 | 1029922,8 | 850885,9 | 8891924,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106450,0 | 349852,8 | 173500,0 | 0,0 | 629802,8 | федеральный бюджет |
| 25000,0 | 0,0 | 1307,8 | 0,0 | 0,0 | 1075,3 | 3533,9 | 1752,5 | 0,0 | 32669,5 | краевой бюджет |
| 204608,3 | 209419,6 | 236366,9 | 145462,0 | 206367,6 | 274758,5 | 205459,7 | 316132,1 | 306263,4 | 2104838,1 | городской бюджет |
| 495654,8 | 737616,8 | 985426,0 | 946951,4 | 799016,3 | 537303,1 | 539484,5 | 538538,2 | 544622,5 | 6124613,6 | внебюджет-ные источники |
| 2 | Задача 1.  Обеспечение развития систем инженерной инфраструкту-ры города Барнаула | 2017-2025 | Комитет, УЕЗСКС, АО «БТСК», АО «БТМК», ООО «БВК», ООО «БСК», ООО «Научный городок», МУП «Энергетик», ООО «Коммунсер-вис» | 165810,1 | 331115,1 | 552197,9 | 637434,4 | 355750,8 | 297008,2 | 430031,3 | 362070,8 | 176248,5 | 3307667,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106450,0 | 349852,8 | 173500,0 | 0,0 | 629802,8 | федеральный бюджет |
| 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1075,3 | 3533,9 | 1752,5 | 0,0 | 31361,7 | краевой бюджет |
| 42929,3 | 67162,8 | 23585,5 | 44872,0 | 92587,0 | 189482,9 | 76644,6 | 186818,3 | 176248,5 | 900330,9 | городской бюджет |
| 97880,8 | 263952,3 | 528612,4 | 592562,4 | 263163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1746171,7 | внебюджет-ные источники |
| 3 | Мероприятие  1.1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения пригородной зоны города Барнаула | 2017-2022 | Комитет,  УЕЗСКС | 3748,0 | 11800,0 | 6437,2 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27216,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3748,0 | 11800,0 | 6437,2 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27216,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджет-ные  источники |
|  |  | 2017-2025 | Комитет | 3425,8 | 5200,0 | 15045,7 | 6320,0 | 46060,4 | 177054,5 | 126141,9 | 186626,1 | 176148,5 | 742022,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60700,0 | 0,0 | 0,0 | 60700,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,1 | 0,0 | 0,0 | 613,1 | краевой бюджет |
| 3425,8 | 5200,0 | 15045,7 | 6320,0 | 46060,4 | 177054,5 | 64828,8 | 186626,1 | 176148,5 | 680709,8 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные  источники |
| 4 | Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструкту-ры в рамках инвестицион-ной программы АО «БТСК» | 2017-2021 | АО «БТСК», Комитет | 40549,4 | 136053,9 | 249593,0 | 292414,9 | 263163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 981775,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 40549,4 | 136053,9 | 249593,0 | 292414,9 | 263163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 981775,0 | внебюджет-ные источники |
| 5 | Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструкту-ры в рамках инвестицион-ной программы ООО «БВК» | 2017-2024 | ООО «БВК», Комитет | 57331,4 | 127959,4 | 279324,0 | 300152,9 | 17000,0 | 0,0 | 199638,7 | 175344,7 | 0,0 | 1156751,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197552,8 | 173500,0 | 0,0 | 371052,8 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1995,5 | 1752,5 | 0,0 | 3748,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 61,0 | 304,6 | 5,4 | 17000,0 | 0,0 | 90,4 | 92,2 | 0,0 | 17553,6 | городской бюджет |
| 57331,4 | 127898,4 | 279019,4 | 300147,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 764396,7 | внебюджет-ные источники |
| 6 | Мероприятие 1.4. Актуализация и разработка схем перспективно-го развития инженерных систем города Барнаула | 2017-2025 | Комитет | 5534,4 | 1415,6 | 1798,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 9348,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5534,4 | 1415,6 | 1798,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 9348,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 7 | Мероприятие 1.5. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструкту-ры города Барнаула | 2017-2018 | Комитет, ООО «БВК» | 55221,1 | 48686,2 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 107525,3 | 92525,3 | 0,0 | 0,0 | 304387,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106450,0 | 91600,0 | 0,0 | 0,0 | 198050,0 | федеральный бюджет |
| 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1075,3 | 925,3 | 0,0 | 0,0 | 27000,6 | краевой бюджет |
| 30221,1 | 48686,2 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79337,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 8 | Мероприятие 1.6.  Строительство объектов газификации города Барнаула | 2020-2021 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32785,0 | 29426,6 | 12328,4 | 11625,4 | 0,0 | 0,0 | 86165,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32785,0 | 29426,6 | 12328,4 | 11625,4 | 0,0 | 0,0 | 86165,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 9 | Задача 2. Обеспечение надежной работы систем инженерной инфраструкту-ры города Барнаула | 2017-2025 | Комитет | 542481,5 | 592774,1 | 657615,7 | 440536,4 | 620561,0 | 592882,6 | 637954,5 | 637008,2 | 643092,5 | 5364906,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 144707,5 | 119109,6 | 200802,1 | 86147,4 | 84708,5 | 55579,5 | 98470,0 | 98470,0 | 98470,0 | 986464,6 | городской бюджет |
| 397774,0 | 473664,5 | 456813,6 | 354389,0 | 535852,5 | 537303,1 | 539484,5 | 538538,2 | 544622,5 | 4378441,9 | внебюджет-ные источники |
| 10 | Мероприятие  2.1. Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструкту-ры города Барнаула за исключением бесхозяйных объектов | 2017-2025 | Комитет, АО «БТСК», АО «БТМК», ООО «БВК», ООО «БСК» | 484701,3 | 562669,6 | 621610,3 | 373997,9 | 535852,5 | 537303,1 | 539484,5 | 538538,2 | 544622,5 | 4738779,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 86927,3 | 89005,1 | 164796,7 | 19608,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360338,0 | городской бюджет |
| 397774,0 | 473664,5 | 456813,6 | 354389,0 | 535852,5 | 537303,1 | 539484,5 | 538538,2 | 544622,5 | 4378441,9 | внебюджетные источники |
| 11 | Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт бесхозяйных объектов инженерной инфраструкту-ры города Барнаула | 2017-2025 | Комитет | 57780,2 | 30104,5 | 32562,1 | 60730,8 | 66670,0 | 36579,5 | 78220,0 | 78220,0 | 78220,0 | 519087,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 57780,2 | 30104,5 | 32562,1 | 60730,8 | 66670,0 | 36579,5 | 78220,0 | 78220,0 | 78220,0 | 519087,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | Мероприятие 2.3.  Капитальный ремонт объектов газоснабжения города Барнаула за исключением бесхозяйных объектов | 2022-2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт бесхозяйных объектов газоснабжения города Барнаула | 2022-2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Мероприятие 2.5. Страхование, содержание, диагностирова-ние сетей газоснабжения | 2020-2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2807,7 | 7174,5 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 43982,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2807,7 | 7174,5 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 43982,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | Мероприятие 2.6.  Аварийно-восстанови-тельный ремонт объектов инженерной инфраструкту-ры города Барнаула | 2019-2025 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 3443,3 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 21443,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 3443,3 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 21443,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | Меропритяие  2.7. Строительный контроль в отношении объектов инженерной инфраструкту-ры | 2021-2025 | комитет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7864,0 | 7500,0 | 8750,0 | 8750,0 | 8750,0 | 41614,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7864,0 | 7500,0 | 8750,0 | 8750,0 | 8750,0 | 41614,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | Мероприятие 3.  Обеспечение деятельности Комитета | 2017-2025 | Комитет | 11071,5 | 11647,2 | 13287,1 | 13342,6 | 13472,1 | 13472,1 | 13472,1 | 13295,8 | 13294,9 | 116355,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 1307,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1307,8 | краевой бюджет |
| 11071,5 | 11647,2 | 11979,3 | 13342,6 | 13472,1 | 13472,1 | 13472,1 | 13295,8 | 13294,9 | 115047,6 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17 | Мероприятие 4.  Стабилизация финансового состояния муниципаль-ных унитарных предприятий, выполнение функций учредителя (увеличение уставного фонда МУП «Энергетик») | 2017-2019 | Комитет | 5900,0 | 11500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17400,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5900,0 | 11500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17400,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18 | Мероприятие 5.  Возмещение затрат при эксплуатации систем водоотведения пригородной зоны города Барнаула | 2020-2025 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 15600,0 | 16224,0 | 16873,0 | 17548,0 | 18250,0 | 85595,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 15600,0 | 16224,0 | 16873,0 | 17548,0 | 18250,0 | 85595,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

Председатель комитета по энергоресурсам

и газификации города Барнаула А.В.Кощеев

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике города Барнаула Н.А.Тиньгаева